附件3

宁波市产业投资项目竣工验收和财务核查

工作方案

一、项目建设单位应在项目竣工后一个月内向属地经信部门提出验收核查申请（附表1），并按要求提交项目竣工申请材料:

（一）宁波市产业投资项目建设完成情况报告（附表2）。

（二）宁波市产业投资项目投资明细表（附表3）。

（三）其他与验收核查有关材料。

二、市经信局组织专家进行项目现场竣工验收。专家组开展审查和质询，审核《宁波市产业投资项目投资明细表》中主要设备、技术及软件安装使用情况，实名填写《宁波市产业投资项目专家竣工验收审核表》（附表4），专家签名终身负责。专家组应形成一致意见，专家组成员无法达成一致意见时，由少数服从多数确定最终专家意见。凡存在以下情况之一者，项目竣工验收不通过:

（一）项目在建设期内出现未施工，或未完工，或建设内容发生重大变化而未申请延期或调整的;

（二）项目主要建设目标未完成的；

（三）所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假行为的;

（四）验收过程中发现在项目申报、评审等项目遴选过程中，存在弄虚作假的。

三、通过专家组竣工验收的项目，市经信局委托有资质的第三方会计师事务所开展项目财务核查。项目建设单位有权拒绝与项目财务核查无关的其他核查要求，并可向市经信局报告申述；项目建设单位无端拒绝项目财务核查的视为其主动放弃专项资金补助。

四、财务核查相关要求：

（一）项目财务核查依据

1.项目计划文件或调整批复；

2.项目建设完成情况报告；

3.经竣工验收专家组审核的项目投资明细表；

4.项目相关合同、发票、付款凭证等财务资料；

5.其他有关材料。

（二）项目实际投资额的确定

按实收实付要求，以发票并结合相应付款凭证为依据，以此来认定设备、技术及软件的投资额。

1.设备投入中的单台（套）设备是指能够完成一个特定任务的由多个部件组成的联合装置，在财务上须列入“固定资产”或“在建工程”科目。

（1）购置设备：包括购置的生产制造设备、为生产配套服务的研发检测类设备及智慧物流、智慧仓储设备、智慧用电、安全生产、环境保护、生产用模具等设备。智慧用电设备需符合《宁波市促进企业智慧用电实施方案》（甬经信信智〔2021〕27号）的配置参考标准。生产用模具投资额要转入企业固定资产账目。

对于企业购置先进的二手设备，须提供设备原始购置票据确认距离首次出厂购买日期在五年内，但不认可关联企业之间的二手设备转让。

（2）自制设备：设备投入按制成设备所采购零部件、材料清单金额核定投入（不含设备维修费），自制设备应在项目建设期内制成成套、成台设备，并转入固定资产科目进行管理，最终确认金额不得高于其固定资产入账价值。

（3）融资租赁设备：对于符合条件的融资租入设备，其最终所有权归项目实施单位所有的，以建设期内实际已支付的租金分类确认为设备投资额。

2.技术投入，企业必须提供技术转让或技术采购合同、相应发票及支付凭据，并按发票金额计入无形资产科目。

3.软件投入，必须是与项目密切相关的外购软件投入，并提供软件购置或开发合同、发票及支付凭据，并按发票金额计入无形资产科目。

4.土建投资，是指建设期内与项目直接相关的专用建筑物（构筑物）及其装修投资。

5.项目设备、技术、软件及土建金额确认原则为：

（1）设备已到厂或软件已应用，且发票开具时间在项目建设期内，其中截至项目建设期止实际已付款60%（含）以上的按全额作为可补助投资额确认，不足60%的按实际已付款额作为可补助投资额确认。

（2）投资额计算均不包括可抵扣增值税金额,其中：进口设备不含关税、进口增值税等税额和运输、安装等费用以及滞纳金、罚款等，汇率以企业入账汇率确定。

（3）土建投资额及所有建设期外的设备、技术、软件投入额按已开具发票的实际支付金额计算确认。

（三）会计师事务所完成财务核查后需提交项目财务核查报告。报告必须披露以下内容：

1.建设期内单台（套）金额在3万元（含）以上的设备、技术及软件投入清单（附表5）。

2.辅助设备投资、单台（套）金额3万元以下的设备投资，建设期外发生的与项目有关的设备、技术及软件投资清单（附表5）。

3.宁波市产业投资项目可补助投资额确认表（附表6）。

4.宁波市产业投资项目投资额确认表（附表7）。

5.项目的土建投资总额，设备、技术及软件投资总额以及固定资产投资总额。

6.财务核查结果与项目建设单位申报数产生差异的须详细说明差异原因。

7.市经信局、市财政局认为有必要披露的其他相关财务核查内容。

附表:1.宁波市产业投资项目验收核查申请表

2.宁波市产业投资项目建设完成情况报告（提纲）

3.宁波市产业投资项目投资明细表

4.宁波市产业投资项目专家竣工验收审核表

5.宁波市产业投资项目财务核查明细表

6.宁波市产业投资项目可补助投资额确认表

7.宁波市产业投资项目投资额确认表

附表1

# 宁波市产业投资项目验收核查申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 所属区县（市） |  | 联系人及手机 |  |
| 项目类型 | □关键核心技术或替代进口产业化项目 □产业协同创新产业化项目 □工业强基工程关键项目 □产业链关键环节强链补链延链项目 □集成电路项目 |
| 投资导向目录 对应条目 |  |
| 项目建设期 | 年 月至 年 月（延期项目： 年 月至 年 月） |
| 项目实施 主要内容 |  |
| 建设单位意见 （请明确说明是否要求开展项目验收核查） | 法定代表人（签字）： 建设单位（盖章） 年 月 日 |
| 属地经信部门 意见 | 经信部门（盖章） 年 月 日 |

备注：项目建设期起止时间填写申报时确定的时间，若延期填写最终批准的时间。

附表2

# 宁波市产业投资项目建设完成情况报告

（提纲）

一、项目概况

说明项目建设目标、内容和其他基本情况。

二、项目建设内容完成情况

采用文字说明、数据、图、表等方式，详细阐述各项目标、任务总体完成情况。项目完成情况的说明应与申报或调整后确定的建设内容逐一进行比对，并提供必要的具体信息。

三、项目绩效目标完成情况

采用文字说明、数据、图、表等方式，详细阐述绩效目标总体完成情况。完成情况的说明应与申报或调整后确定的绩效指标（主要功能和技术指标、经济指标、知识产权指标等）逐一进行比对，并提供必要的具体信息。

四、项目成效情况

（一）科技成果产业化情况，新产品应用情况，建成的生产线等;（二）已取得的经济、社会、环境等方面的效益或潜在收益;（三）对促进全市“246”产业集群培育或标志性产业链打造、提升单位技术创新能力（市场竞争力）的作用等。

五、资金使用和管理情况

（一）财务管理制度执行情况;（二）财政专项资金到位及使用情况。

六、存在问题及建议

七、真实性声明

八、有关附录材料

附表3

# 宁波市产业投资项目投资明细表

项目实施单位名称：

项目名称：                                                                                                金额单位：万元

| 类别 | 项目计划 | 项目执行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目计划投资内容及金额 | 序号 | 项目实际投资内容 | 设备规格型号 | 设备数量 | 发票入账凭证号 | 发票开具时间 | 发票金额（不含税） | 实际付款金额（不含税） | 实际付款凭证号 | 实付金额占发票金额比例 | 申报 投资数 |
| 一、建设期内投入 |
| （一）单台（套）3万元（含）以上的设备投资（不含辅助设备） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （二）测试设备投入 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （三）外购技术（专利）、软件投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 合计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （四）单台（套）3万元以下的设备投资数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （五）辅助设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 二、建设期外发生的与项目有关的其他投资 |
| （一）设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| （二）外购技术（专利）、软件投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、土建投资 |
| 土建 投资数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |
| 总投入合计数 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  |

附表4

# 宁波市产业投资项目专家竣工验收审核表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 项目负责人 |  | 手机 |  |
| 项目建设期 | 年 月至 年 月 |
| 项目类型 | □关键核心技术或替代进口产业化项目 □产业协同创新产业化项目 □工业强基工程关键项目 □产业链关键环节强链补链延链项目 □集成电路项目 |
| 导向目录 对应条目 |  |
| 专家组意见： 竣工验收结论：(通过 (不通过 组长（签字）： 成员（签字）： 年 月 日 |

附表5

# 宁波市产业投资项目财务核查明细表

金额单位：万元

| 类别 | 序号 | 根据企业上报数填报 | 按审计核实后数据填列 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目实际投资内容 | 设备规格型号 | 设备数量 | 申报投资数 | 设备数量 | 发票开具时间 | 不含税发票金额（1） | 截止项目建设期止实际已付款不含税金额（2） | 付款比例（%） =（2）/（1） ×100% | 审核确认投入数 | 备注 |
| 一、建设期内投入 |
| （一）单台（套）3万元（含）以上的设备投资（不含辅助设备） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| （二）测试设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| （三）外购技术（专利）、软件投资 | 1 |  | ※ | ※ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ※ | ※ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | ※ | ※ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| 合计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| （四）单台（套）3万元以下的设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| （五）辅助设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| 二、建设期外发生的与项目有关的其他投资 |
| （一）设备投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| （二）外购技术（专利）、软件投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| 合计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| 三、土建投资 |
| 土建投资 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |
| 总投入合计数 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | ※ |  |  |

附表6

| 金额单位：万元 |
| --- |
| 类别 | 发票 入账时间 | 发票 入账金额 | 实际 已付款 | 付款 比例 | 确认投资额 |
| 建设期内3万元以上 设备投入 （不含辅助设备） |  |  |  |  |  |
| 建设期内测试设备 投入 |  |  |  |  |  |
| 建设期内技术、软件 投入 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 宁波市产业投资项目可补助投资额确认表

附表7

# 宁波市产业投资项目投资额确认表

| 企业名称： |  | 建设期： |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 类别 | 计划数 | 审核确认投入数 | 是否符合项目基本要求 | 是否符合项目 竣工要求 |
| 固定资产投资额 |  |  |  | ※ |
| 设备、技术及软件投资额 |  |  |  |  |
| 可补助投资额 | ※ |  | ※ | ※ |